# 1. Thế nào là phát triển phần mềm theo mô hình Agile?

Phát triển phần mềm theo mô hình Agile là một phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt, nhấn mạnh vào việc:

- Chia nhỏ dự án thành các vòng lặp ngắn (iteration/sprint), thường kéo dài 1–4 tuần.

- Liên tục tương tác với khách hàng và các bên liên quan để lấy phản hồi sớm, từ đó cải tiến sản phẩm dần dần.

- Ưu tiên cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ cứng nhắc.

- Thay đổi linh hoạt: kế hoạch có thể được điều chỉnh trong quá trình phát triển để phù hợp với nhu cầu thực tế.

- Phần mềm chạy được là thước đo chính cho tiến độ.

# 2. Scrum là gì?

Scrum là một khung làm việc (framework) trong Agile được sử dụng phổ biến nhất để quản lý và phát triển phần mềm.
Nó cung cấp cấu trúc, vai trò, sự kiện và nguyên tắc để nhóm phát triển làm việc hiệu quả, cụ thể:

- Vai trò trong Scrum

  - Product Owner: người đại diện khách hàng, quản lý Product Backlog, xác định tính năng cần làm.

  - Scrum Master: người hỗ trợ nhóm, đảm bảo tuân thủ Scrum, loại bỏ trở ngại.

  - Development Team: nhóm phát triển (lập trình viên, tester, designer…) thực hiện công việc.

- Sự kiện trong Scrum

  - Sprint: chu kỳ phát triển ngắn (1–4 tuần).

  - Sprint Planning: lập kế hoạch cho sprint.

  - Daily Scrum: họp ngắn (15 phút) mỗi ngày để cập nhật tiến độ.

  - Sprint Review: trình bày sản phẩm đã hoàn thành để lấy phản hồi.

  - Sprint Retrospective: rút kinh nghiệm, cải tiến quy trình cho sprint sau.

- Nguyên tắc chính

  - Làm việc theo từng bước nhỏ (incremental).

  - Liên tục kiểm tra, thích ứng (inspect & adapt).

  - Tính minh bạch cao, mọi người đều thấy rõ tiến độ.

# 3. Giải thích các khái niệm sau đây trong Scrum Framework

Scrum Team: là nhóm làm việc tự quản chịu trách nhiệm tạo ra và cung cấp sản phẩm có giá trị, thường có quy mô nhỏ (tối đa 10 người), dễ giao tiếp và cộng tác.

Vai trò:

- Product Owner

- Scrum Master

- Development Team

Product Owner: Người chịu trách nhiệm tối đa về giá trị của sản phẩm

Vai trò:

- Xác định Product Goal ( mục tiêu sản phẩm )

- Quản lý Product Backlog (danh sách yêu cầu, tính năng, công việc cần làm)

- Ưu tiên các hạng mục để đảm bảo nhóm tập tủng vào việc mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

Scum Master: người hỗ trợ Scrum Team và tổ chức áp dụng Scrum đúng cách

Vai trò:

- Đảm bảo Scrum được hiểu rõ và thực hiện đúng

- Hỗ trợ loại bỏ trở ngại cản trở nhóm phát triển

- Giúp Product Owner và Development Team phối hợp hiệu quả

- Đào tạo và huấn luyện tổ chức về Scurm

Development Team : Nhóm chuyên thực hiện công việc tạo ra phần tăng trưởng của sản phẩm sau mỗi spint

Đặc điểm:

- Tự tổ chức - họ quyết định cách làm việc để hoàn thành mục tiêu sprint.

- Bao gồm các thành viên có đủ kỹ năng để hoàn thiện sản phẩm

- Không có chức danh riêng bên trong nhóm

# 4. Trình bày các sự kiện trong Scrum:

Sprint: Sprint là một chu kỳ làm việc ngắn, cố định (thường 1–4 tuần) trong đó một sản phẩm có giá trị gia tăng sẽ được tạo ra.

Đặc điểm:

- Thời lượng cố định và lặp lại.

- Bao gồm tất cả các hoạt động: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective.

- Kết quả cuối Sprint là một Increment đáp ứng Definition of Done.

Sprint Planning: là sự kiện diễn ra vào đầu mỗi Sprint, nơi Scrum Team lập kế hoạch công việc cần hoàn thành để đạt Mục tiêu Sprint (Sprint Goal). Cuộc họp này giúp nhóm hiểu rõ “cái gì” sẽ được làm và “cách” thực hiện.

Đặc điểm:

- Diễn ra một lần ở đầu Sprint.

- Xác định Mục tiêu Sprint, lựa chọn hạng mục Product Backlog để đưa vào Sprint Backlog.

- Lập kế hoạch cách triển khai công việc để đạt mục tiêu.

- Người tham gia: Scrum Team (Product Owner, Scrum Master, Developers).

- Đầu vào: Product Backlog, năng lực nhóm, hiệu suất các Sprint trước, Definition of Done.

- Đầu ra: Sprint Goal, Sprint Backlog.

Daily Scrum: là cuộc họp ngắn 15 phút diễn ra mỗi ngày trong Sprint, giúp nhóm phát triển đồng bộ tiến độ, kiểm tra công việc và điều chỉnh kế hoạch để đạt Mục tiêu Sprint.

Đặc điểm:

- Thời gian cố định: 15 phút, cùng thời điểm và địa điểm mỗi ngày.

- Tập trung vào tiến độ hướng tới Sprint Goal, không phải buổi báo cáo trạng thái cho Scrum Master hay Product Owner.

- Người bắt buộc tham gia: Developers. Scrum Master và Product Owner có thể tham dự nếu cần.

- Nội dung thường xoay quanh:

  - Những gì đã hoàn thành kể từ lần Daily Scrum trước.

  - Những gì sẽ thực hiện trước lần họp kế tiếp.

  - Các trở ngại đang gặp phải.

- Kết quả: Cập nhật kế hoạch làm việc cho 24 giờ tiếp theo, đảm bảo sự minh bạch và thích nghi.

Sprint Preview: là sự kiện diễn ra vào cuối mỗi Sprint, nơi Scrum Team và các bên liên quan cùng kiểm tra Increment (phiên bản sản phẩm tăng trưởng) và thích nghi Product Backlog dựa trên phản hồi. Mục đích chính là đảm bảo sản phẩm phát triển theo hướng tạo giá trị cao nhất.

Đặc điểm:

- Thời điểm: Cuối Sprint, trước Sprint Retrospective.

- Người tham gia: Scrum Team (Product Owner, Scrum Master, Developers) và Stakeholders (các bên liên quan).

- Hoạt động:

  - Trình bày Increment đã hoàn thành.

  - Trao đổi về tiến độ, thị trường, ngân sách hoặc các yếu tố bên ngoài.

  - Thu thập phản hồi để điều chỉnh Product Backlog.

- Kết quả: Product Backlog được cập nhật với các hạng mục, ý tưởng, hoặc thay đổi ưu tiên mới.

- Ý nghĩa: Tăng tính minh bạch, khuyến khích cộng tác và đảm bảo sản phẩm phát triển theo nhu cầu thực tế.

Sprint Retrospective: là sự kiện kết thúc Sprint, diễn ra sau Sprint Review và trước Sprint Planning tiếp theo, nơi Scrum Team cùng nhau xem xét cách thức làm việc, quan hệ cộng tác, và công cụ sử dụng để tìm ra cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả cho Sprint sau.

Đặc điểm:

- Thời điểm: Ngay sau Sprint Review.

- Mục đích: Xác định những gì đã làm tốt, những vấn đề gặp phải, và các biện pháp cải thiện.

- Người tham gia: Toàn bộ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master, Developers).

- Hoạt động:

  - Đánh giá quy trình, kỹ thuật và công cụ đã dùng.

  - Xem xét mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm.

  - Xác định những thay đổi tiềm năng để nâng cao chất lượng và hiệu suất.

- Kết quả: Một kế hoạch hành động cụ thể được đưa vào Sprint tiếp theo để thực hiện cải tiến.

- Ý nghĩa: Giúp nhóm liên tục học hỏi, cải thiện và duy trì năng suất bền vững.

Backlog Refinement (Grooming): là hoạt động không chính thức (không phải sự kiện chính thức trong Scrum Guide), nhưng thường được thực hiện đều đặn trong Sprint. Mục đích là xem xét, làm rõ, và sắp xếp lại Product Backlog để đảm bảo các hạng mục (Product Backlog Items – PBIs) được hiểu rõ, đủ chi tiết và sẵn sàng đưa vào Sprint Planning.

Đặc điểm:

- Thời điểm: Thường diễn ra định kỳ trong Sprint (ví dụ: 1–2 lần/tuần), không cố định.

- Người tham gia: Product Owner (chịu trách nhiệm chính), Developers và Scrum Master (hỗ trợ).

- Mục tiêu:

  - Làm rõ yêu cầu và tiêu chí chấp nhận của từng PBI.

  - Ước lượng kích thước và độ phức tạp.

  - Ưu tiên lại các hạng mục theo giá trị kinh doanh hoặc thay đổi thị trường.

  - Loại bỏ các mục không còn phù hợp.

- Kết quả: Product Backlog được cập nhật, rõ ràng, và sẵn sàng cho Sprint Planning.

- Ý nghĩa: Giúp Sprint Planning diễn ra nhanh hơn, giảm rủi ro và nâng cao chất lượng kế hoạch.

# 6. Cách thức làm việc trong Scrum?

Cách làm việc trong Scrum diễn ra theo vòng lặp Sprint (1–4 tuần):

- Sprint Planning: chọn việc cần làm.

- Thực hiện: nhóm tự quản, làm việc hằng ngày.

- Daily Scrum: họp nhanh 15 phút cập nhật tiến độ.

- Sprint Review: trình sản phẩm cho khách hàng, nhận phản hồi.

- Sprint Retrospective: rút kinh nghiệm, cải tiến.

| Dương Hoàng Nghĩa | 1. Thế nào là phát triển phần mềm theo mô hình Agile? 2. Scrum là gì? |
| --- | --- |
| Bùi Minh Đức | 3.Giải thích các khái niệm sau đây trong Scrum Framework |
| Nguyễn Châu Anh Kiệt | 4. Trình bày các sự kiện trong Scrum |
| Đỗ Duy Thịnh | 6. Cách thức làm việc trong Scrum? |