SPRING PLANNING 1

| Mã sprint | T1 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 1 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 1 |

1. Mục tiêu Sprint

- Thiết lập môi trường, cấu hình .env, tạo project React + Node

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Thiết lập môi trường và kết nối DB | Cao | 5 | Duy Thịnh | To Do |
| US-02 | Cấu hình .env và JWT | Trung bình | 3 | Thông | To Do |

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo project React & Node | Duy Thịnh | Tuần 1 | React, Express |
| Kết nối MySQL và test API | Thông | Tuần 1 | MySQL, Postman |

4. Rủi ro và biện pháp

- - Rủi ro: Chưa đồng bộ DB

- - Biện pháp: Test kết nối và dùng connection pool

5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …

SPRING PLANNING 2

| Mã sprint | T2 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 2 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 2 |

1. Mục tiêu Sprint

- Xây dựng API tìm kiếm chuyến bay

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-03 | Tạo API tìm chuyến bay | Cao | 5 | Nghĩa | To Do |
| US-04 | Xử lý logic tìm kiếm | Trung bình | 3 | Minh Đức | To Do |

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo API tìm chuyến bay | Nghĩa | Tuần 2 | Express, MySQL |
| Xử lý logic tìm kiếm | Minh Đức | Tuần 2 | Postman |

4. Rủi ro và biện pháp

- - Rủi ro: API lỗi dữ liệu

- - Biện pháp: Mock data kiểm thử

5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …

SPRING PLANNING 3

| Mã sprint | T3 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 3 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 3 |

1. Mục tiêu Sprint

- Thiết kế UI trang chủ, layout React Router

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-05 | Layout chính và Router | Cao | 5 | Anh Kiệt | To Do |
| US-06 | Trang tìm chuyến bay | Trung bình | 3 | Đức | To Do |

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | Anh Kiệt | Tuần 3 | React Router, CSS |
| Viết API login | Đức | Tuần 3 | React, CSS |

4. Rủi ro và biện pháp

- - Rủi ro: Router lỗi

- - Biện pháp: Kiểm tra route bằng BrowserRouter

5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …

SPRING PLANNING 4

| Mã sprint | T4 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 4 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 4 |

1. Mục tiêu Sprint

- API đặt vé tạm, quản lý hành khách

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-07 | API đặt vé | Cao | 5 | Minh Đức | To Do |
| US-08 | Quản lý hành khách | Trung bình | 3 | Anh Kiệt | To Do |

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo API /api/bookings | Minh Đức | Tuần 4 | Express, MySQL |
| Form nhập hành khách | Anh Kiệt | Tuần 4 | React |

4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Trùng vé

- - Biện pháp: Transaction + rollback

5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …

SPRING PLANNING 5

| Mã sprint | T5 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 5 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 5 |

1. Mục tiêu Sprint

- UI booking flow (chọn chuyến, dịch vụ, tổng tiền)

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-09 | UI Booking | Cao | 5 | Thịnh | To Do |
| US-010 | Tính tổng giá | Trung bình | 3 | Nghĩa | To Do |

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| UI Booking | Thịnh | Tuần 5 | React |
| Tính tổng giá | Nghĩa | Tuần 5 | React state |

4. Rủi ro và biện pháp

- - Rủi ro: Sai tổng tiền

- - Biện pháp: Kiểm thử bằng dữ liệu giả

5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …

SPRING PLANNING 6

| Mã sprint | T6 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 6 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 6 |

1. Mục tiêu Sprint

- Tích hợp thanh toán VNPAY (IPN, return)

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-011 | Thanh toán VNPAY | Cao | 5 | Thông | To Do |
| US-012 | Xử lý IPN | Trung bình | 3 | Kiệt | To Do |

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh toán VNPAY | Thông | Tuần 6 | VNPAY, React |
| Xử lý IPN | Kiệt | Tuần 6 | VNPAY, React |

4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Sai URL IPN

- - Biện pháp: Test kỹ sandbox VNPAY

5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …

SPRING PLANNING 7

| Mã sprint | T7 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 7 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 7 |

1. Mục tiêu Sprint

- Admin CRUD chuyến bay, lịch trình

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-013 | CRUD chuyến bay | Cao | 5 | Đức | To Do |
| US-14 | Tạo lịch trình | Trung bình | 3 | Kiệt | To Do |

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| AddEditFlight.jsx | Đức | Tuần7 | React, Form |
| API admin CRUD | Kiệt | Tuần 7 | Express, MySQL |

4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Thiếu dữ liệu

- - Biện pháp: Validate form trước khi gửi

5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …

SPRING PLANNING 8

| Mã sprint | T8 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 8 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 8 |

1. Mục tiêu Sprint

- Khuyến mãi, gửi thông báo, báo cáo.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-15 | Gửi khuyến mã | Cao | 5 | D | To Do |
| US-16 | Báo cáo doanh thu | Trung bình | 3 | E | To Do |

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| PromotionSender.jsx | D | Tuần 8 | React |
| Dashboard báo cáo | E | Tuần 8 | Chart.js |

4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Sai biểu đồ

- Biện pháp: Kiểm tra dữ liệu đầu vào.

5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …

SPRING PLANNING 9

| Mã sprint | T9 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 9 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 9 |

1. Mục tiêu Sprint

- Profile, vé đã đặt, responsive UI.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-17 | Profile & Vé đã đặt | Cao | 5 | A | To Do |
| US-18 | Responsive UI | Trung bình | 3 | E | To Do |

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| BookedTickets.jsx | A | Tuần 9 | React |
| CSS responsive | E | Tuần 9 | CSS |

4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Lỗi hiển thị mobile

- Biện pháp: Kiểm tra bằng DevTools

5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …

SPRING PLANNING 10

| Mã sprint | T10 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 10 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 10 |

1. Mục tiêu Sprint

- Testing, sửa lỗi, deploy.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-19 | Testing & deploy | Cao | 5 | Toàn nhóm | To Do |

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit & e2e test | E | Tuần 10 | Jest, React Testing Library |
| Deploy build | Toàn nhóm | Tuần 10 | Vercel/Render |

4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Build lỗi

- Biện pháp: Kiểm tra log & rollback

5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …

SPRING PLANNING 11

| Mã sprint |  |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu |  |
| Thời gian kết thúc |  |

1. Mục tiêu Sprint

- Nêu rõ mục tiêu chính cần đạt được trong sprint này (ví dụ: hoàn thiện chức năng đăng nhập, thiết kế giao diện trang chủ…).

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | … | Cao | 5 | A | To Do |
| US-02 | … | Trung bình | 3 | B | To Do |

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | … | … | … |
| Viết API login | … | … | … |

4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: …

- Biện pháp: …

5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …